第二周任务分配计划

USYD Capstone: Video-R1 T-GRPO Upgrade

团队规模：8 人  |  项目周期：12 周  |  当前：第 2 周

# 项目背景

- 项目周期：12 周，当前第 2 周

- 第 1 周：团队接触项目、初步阅读代码

- 第 2 周核心目标：跑通冒烟测试，确保代码能在 AutoDL 服务器上正常运行

- 代码修改已完成：新增 --multi_corruption 和 --marginal_reward 独立控制标志

- 核心成员已熟悉代码，其他成员仍在熟悉中

# 建议角色划分

| 角色 | 人数 | 职责范围 |
| --- | --- | --- |
| A - 算法核心 | 2 人 | 负责核心训练代码（grpo_trainer.py, grpo.py），理解 Task A/B 实现 |
| B - 工程环境 | 2 人 | 负责 AutoDL 服务器环境、DeepSpeed、FlashAttention、多 GPU 配置 |
| C - 数据与评估 | 2 人 | 负责数据集准备、评估脚本、benchmark 验证 |
| D - 测试与文档 | 2 人 | 负责冒烟测试脚本编写、测试报告、DevLog 更新、项目管理 |

# 详细任务分配

## 成员 1（算法核心 A1）—— 训练器代码审查与验证

目标：确保 grpo_trainer.py 的 Task A/B 分支逻辑正确无误

### 1. 代码审查（Day 1-2）

- 逐行阅读 src/r1-v/src/open_r1/trainer/grpo_trainer.py 全文（~830 行）

- 重点审查 Task A 分支（第 458-480 行）：self.multi_corruption 为 true/false 时的两条路径

- 重点审查 Task B 分支（第 633-652 行）：self.marginal_reward 为 true/false 时的两条路径

- 检查 baseline 二值奖励恢复逻辑是否与原始注释代码一致

- 确认 device 变量在所有分支中正确使用（不能硬编码 'cuda'）

### 2. 逻辑验证（Day 2-3）

- multi_corruption=false, marginal_reward=false → 单一 shuffle + 二值奖励

- multi_corruption=true, marginal_reward=false → 多破坏 + 二值奖励

- multi_corruption=false, marginal_reward=true → 单一 shuffle + 边际奖励

- multi_corruption=true, marginal_reward=true → 多破坏 + 边际奖励

- 追踪 shuffled_rewards_per_func 变量的数据流，确认在所有配置下都正确初始化

### 输出物

- 代码审查报告（发现的问题 / 确认无误）

- 如有 bug，提交修复 PR

## 成员 2（算法核心 A2）—— 奖励函数与训练入口审查

目标：确保奖励计算、数据加载、训练入口的端到端正确性

### 1. 奖励函数审查（Day 1-2）

- 阅读 grpo.py 中的 accuracy_reward（第 74-173 行）

- 逐个验证 5 种题型：multiple choice、numerical、OCR、free-form、regression

- 阅读 format_reward（第 176-181 行），确认正则模式正确

- 确认新增的 multi_corruption 和 marginal_reward 参数定义正确

### 2. 数据加载路径验证（Day 2-3）

- 追踪数据集加载流程：grpo.py 的 main() → 数据加载 → 传入 Trainer

- 确认 Video-R1-data/ 路径在 AutoDL 服务器上的实际位置

- 检查视频文件路径拼接逻辑

- 抽检 2-3 个视频样本，确认路径可访问、视频可读取

### 3. 新参数传递验证（Day 3）

- 追踪参数从命令行 → GRPOScriptArguments → Trainer.__init__ → compute_loss 的完整传递链

- 确认参数名称、类型在每一层一致

### 输出物

- 奖励函数审查报告

- 数据路径确认清单

- 如有 bug，提交修复 PR

## 成员 3（工程环境 B1）—— AutoDL 服务器环境搭建与验证

目标：在 AutoDL 上搭建可运行的训练环境

### 1. 环境搭建（Day 1-2）

- 创建 / 验证 Conda 环境 video-r1（Python 3.11）

- 安装核心依赖：torch==2.5.1+cu124, transformers, accelerate, trl==0.16.0, deepspeed==0.15.4

- 安装 FlashAttention 预编译 wheel（参考 DevLog 1.1.2 的 ABI 匹配策略）

- 安装 qwen-vl-utils（项目内 src/qwen-vl-utils/）

### 2. 环境验证（Day 2-3）

- 运行依赖导入验证脚本，确认所有包版本正确

- 验证 GPU 可见性：nvidia-smi，确认 4 张 RTX 4090

- 验证 PyTorch CUDA 连通：torch.cuda.device_count()

- 运行 ds_report 确认 DeepSpeed 检测到所有 GPU

### 3. 模型权重准备（Day 3）

- 确认 Qwen2.5-VL-7B-COT-SFT 权重已下载到服务器

- 记录权重实际路径，通知全组更新 run_ablation.sh

### 输出物

- 环境搭建文档（精确的安装命令 + 版本号）

- 环境验证截图

- 模型权重路径

## 成员 4（工程环境 B2）—— DeepSpeed 多 GPU 配置与验证

目标：确保多 GPU 分布式训练配置可用

### 1. DeepSpeed 配置审查（Day 1-2）

- 阅读并理解 4 个 DeepSpeed 配置文件：zero2.json, zero3.json, zero3_offload.json, zero1_no_optimizer.json

- 确认 zero3.json 中的 "auto" 字段能被 HuggingFace Trainer 正确解析

- 检查 bf16/fp16 配置是否与训练脚本一致

### 2. 多 GPU 通信测试（Day 2-3，依赖成员 3）

- 运行 NCCL 通信测试

- 测试 torchrun 多进程启动（4 GPU）

- 如遇 NCCL 问题，调试 NCCL_DEBUG=INFO 并记录解决方案

### 3. DeepSpeed 冒烟测试（Day 3-4，依赖成员 5）

- 用迷你数据集运行 4 GPU + ZeRO-3 的 2 步训练

- 验证 4 个 rank 都正常初始化、2 步完成、无 NCCL timeout

- 用 nvidia-smi 确认 4 张 GPU 都有利用率

### 输出物

- DeepSpeed 配置说明文档

- 多 GPU 测试通过截图

- 问题和解决方案记录

## 成员 5（数据与评估 C1）—— 数据集准备与验证

目标：确保训练和评估数据完整可用

### 1. 训练数据检查（Day 1-2）

- 检查 Video-R1-data/Video-R1-260k.json 是否存在且完整

- 统计数据分布：data_type（image/video）和 problem_type（5 种题型）

- 抽检 5 个视频样本路径，确认视频文件存在且可读取

- 抽检 5 个图片样本路径，确认图片文件存在

### 2. 创建迷你测试数据集（Day 2）

- 创建 smoke_test_2.json（2 个视频样本，供冒烟测试用）

- 手动验证这 2 个样本的视频文件确实存在且可打开

### 3. 评估数据集检查（Day 3-4）

- 检查 6 个 benchmark 数据集：mvbench、tempcompass、videomme、videommmu、vsibench、mmvu

- 如有缺失，查找下载方式并记录到文档

- 统计每个评估数据集的样本数量

### 输出物

- 数据集完整性报告

- smoke_test_2.json 迷你测试数据集

- 缺失数据集的下载指南（如有）

## 成员 6（数据与评估 C2）—— 评估流程验证

目标：确保评估脚本 eval_bench.py 可用，为后续评估做准备

### 1. 评估脚本阅读（Day 1-2）

- 通读 src/eval_bench.py，理解评估流程

- 了解模型加载方式（vLLM）、推理参数（batch_size=64, greedy decoding）

- 记录输出结果格式和保存路径

- 记录评估脚本的命令行参数

### 2. 评估指标理解（Day 2-3）

- 理解 BLEU score、ROUGE-1/2/L 计算方式

- 理解 mean_acc 和 mean_mra 的含义

- 明确哪些 benchmark 与时序理解最相关（tempcompass, mvbench）

### 3. 评估脚本验证 + 汇总脚本（Day 3-4）

- 运行评估脚本语法检查

- 检查 vLLM 依赖是否安装

- 编写结果汇总脚本，自动从 6 个 benchmark 输出 JSON 中提取 mean_acc 生成对比表

### 输出物

- 评估流程说明文档

- 结果汇总脚本

- 评估所需依赖清单

## 成员 7（测试与文档 D1）—— 冒烟测试执行

目标：执行端到端的冒烟测试，验证四种配置都能跑通

### 1. 语法检查（Day 1，依赖成员 3）

- 运行 grpo_trainer.py 和 grpo.py 的语法检查

### 2. 单 GPU 单步冒烟测试（Day 2-3，依赖成员 5）

- Config 1: Baseline（multi_corruption=false, marginal_reward=false）

- Config 2: Task A only（multi_corruption=true, marginal_reward=false）

- Config 3: Task B only（multi_corruption=false, marginal_reward=true）

- Config 4: Task A + B（multi_corruption=true, marginal_reward=true）

- 每个配置验证：1 步训练完成、无报错、日志中能看到 rewards 输出

### 3. 错误排查与记录（Day 3-4）

- 记录每次测试的完整日志

- FlashAttention not found → 联系成员 3 重新安装 wheel

- CUDA OOM → 降低 --max_pixels 到 200704

- FileNotFoundError → 联系成员 5 确认数据路径

### 输出物

- 冒烟测试报告：四种配置的通过/失败状态

- 错误排查记录

- 测试日志文件

## 成员 8（测试与文档 D2）—— 项目文档与 DevLog 维护

目标：维护项目文档，记录第二周进展，确保知识共享

### 1. DevLog 更新（持续整周）

- 在 DevLog.md 中更新 Phase 3 进度

- 记录环境搭建中的问题和解决方案

- 记录冒烟测试结果

### 2. 第二周工作记录（Day 1-4）

- 收集每个成员的工作进展和产出

- 记录遇到的阻塞问题和解决方案

- 维护共享的进度跟踪表

### 3. 代码库 README 更新（Day 2-3）

- 补充 --multi_corruption 和 --marginal_reward 参数说明

- 补充 run_ablation.sh 的使用方法

- 补充四种消融配置的简要说明

### 4. 环境搭建指南整理（Day 3-4）

- 基于成员 3 的搭建过程，整理可复现的环境安装手册

- 包含：依赖版本、安装顺序、FlashAttention wheel 安装方法、常见问题

### 输出物

- 更新后的 DevLog.md

- 更新后的 README.md

- 环境搭建指南文档

- 第二周周报

# 任务依赖关系与时间线

| 时间 | 任务安排 |
| --- | --- |
| Day 1-2 | 成员 1,2: 代码审查 ¦ 成员 3: 环境搭建（最高优先级） ¦ 成员 5: 数据集检查 ¦ 成员 6: 评估脚本阅读 ¦ 成员 8: DevLog 更新 |
| Day 2-3 | 成员 3: 环境验证 + 模型权重 ¦ 成员 4: DeepSpeed 配置 + 多GPU通信测试 ¦ 成员 7: 语法检查 |
| Day 3-4 | 成员 4: DeepSpeed 冒烟测试 ¦ 成员 7: 四种配置冒烟测试 ¦ 成员 6: 评估脚本验证 ¦ 成员 8: 收集成果整理文档 |
| Day 4-5 | 全组：汇总结果，确认冒烟测试全部通过 ¦ 成员 8: 产出周报 |

# 关键里程碑

| 里程碑 | 负责人 | 预期完成 |
| --- | --- | --- |
| AutoDL 环境搭建完成 | 成员 3 | Day 2 |
| 迷你测试数据集就绪 | 成员 5 | Day 2 |
| 代码审查完成（无遗留 bug） | 成员 1, 2 | Day 3 |
| 单 GPU 冒烟测试通过（4 种配置） | 成员 7 | Day 3 |
| 多 GPU DeepSpeed 测试通过 | 成员 4 | Day 4 |
| 评估流程文档就绪 | 成员 6 | Day 4 |
| 第二周周报和 DevLog 更新 | 成员 8 | Day 5 |

# 沟通建议

- 成员 3（环境搭建）是关键路径，优先级最高，其他人的测试都依赖环境就绪

- 成员 1, 2（代码审查）可与环境搭建并行进行

- 建议每天一次简短站会（10 分钟），同步进度和阻塞问题

- 用共享文档（飞书/Notion/GitHub Issues）跟踪任务状态